**FATEC MOGI DAS CRUZES. ENSINO DE QUALIDADE.**

**PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE ESCOPO FECHADO PARA DESENVOLVIMENTO DE UM E-COMMERCE

**Cliente:** *Rodrigo Rocha Silva*

**Contato:** *Breno Gabriel Rodrigues da Silva e Marcelo de Almeida Filho*

**Tel.:** *(11) 97293-2035*

**Sumário**

[1.](#_heading=h.gjdgxs) ESCOPO DA PROPOSTA 4

[2.](#_heading=h.4d34og8) NÃO É ESCOPO DESTA PROPOSTA 5

[3.](#_heading=h.2s8eyo1) PREÇO 5

[4.](#_heading=h.17dp8vu) FORMA DE PAGAMENTO 5

[5.](#_heading=h.3rdcrjn) PRAZO 5

[6.](#_heading=h.26in1rg) PREMISSAS PARA O FORNECIMENTO 5

[7.](#_heading=h.35nkun2) CONFIDENCIALIDADE 6

[8.](#_heading=h.44sinio) VALIDADE DA PROPOSTA 6

**À**

***Escola de Ensino Superior do Futuro***

Prezado,

A empresa FATEC MOGI DAS CRUZES tem a satisfação em apresentar sua proposta comercial para fornecimento de serviços de desenvolvimento de software na modalidade escopo fechado para o RODRIGO ROCHA SILVA para o projeto do NEWSTATION - E-COMMERCE DE CARTA.

Ao longo deste documento apresentaremos nossas condições técnicas e comerciais para execução dos serviços supracitados bem como detalhamento da nossa experiência e qualificação para os serviços propostos, através das melhores práticas no gerenciamento de serviços de Tecnologia da Informação.

Desde já agradecemos a oportunidade a nós concedida, e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

# ESCOPO DA PROPOSTA

O escopo desta proposta trata dos requisitos para o desenvolvimento do E-COMMERCE DE CARTA. Para definição do escopo desta proposta, considera-se os itens abaixo:

* Implementação dos requisitos especificados no documento situado no Microsoft Teams.

Os itens que são escopo desta proposta limitam-se aos relacionados abaixo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módulo** | **Funcionalidade** | **Descrição** |
| Funcionários | Gerenciamento de Cartas | Gerencia os Cartas, tanto em registro de informações quanto em estoque. |
| Funcionários | Gerenciamento de Transações | Gerencia um histórico de vendas, mantendo os itens comprados e o cliente comprador. |
| Funcionários | Gerenciamento de Clientes | Gerencia os dados cadastrais de cada cliente do sistema. |
| Cliente | Gerenciamento de Compra e Troca | Gerencia o carrinho de compras do cliente, guardando os produtos a serem vendidos, e podendo desencadear uma compra, e trocas. |

O sistema será desenvolvido em Java auxiliado pelo Javascript e terá o front-end desenvolvido com HTML5, CSS3 e Bootstrap. Os dados seram salvos em um banco usando MySQL.

# NÃO É ESCOPO DESTA PROPOSTA

Não é escopo desta proposta desenvolvimento dos itens abaixo:

- Movimentação física de produtos.

- Adequar projeto a máquinas defasadas.

# PREÇO

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrição** | **Valor Total** |
| Salário médio de Desenvolvedor Java Jr | R$ 3.000,00 |
| Salário por Desenvolvedor ao longo do projeto | R$ 18.000,00 |
| Salário da equipe sem impostos | R$ 36.000,00 |
| E-COMMENCE DE CARTA | R$ 50.400,00 |

Os valores informados nesta proposta já incluem os impostos incidentes sobre serviços (ISS, PIS, COFINS, CSSL e IRPJ).

# FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será dividido em quatro parcelas iguais. Sendo que a última parcela estará vinculada ao aceite da entrega final do projeto.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descrição** | **Valor do Faturamento** | **Data do Faturamento** | **Data do Pagamento** |
| 1º Parcela | R$ 12.600,00‬ | 15/03/2021 | 31/03/2021 |
| 2º Parcela | R$ 12.600,00 | 15/04/2021 | 31/04/2022 |
| 3º Parcela | R$ 12.600,00 | 15/05/2021 | 31/05/2023 |
| 4º Parcela | R$ 12.600,00 | 15/06/2021 | 31/06/2024 |

# PRAZO

A entrega total do projeto se dará até o dia 15/12/2020. As informações mais detalhadas estão apresentadas na tabela a seguir:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **Dias após premissas cumpridas** | | | |
| 20 | 40 | 60 | 80 |
| Páginas do E-commerce | X |  |  |  |
| Gerenciamento de Cliente |  | X |  |  |
| Gerenciamento de Carta |  |  | X |  |
| Gerenciamento de Transação |  |  |  | X |
| Gerenciamento de Compra e Troca |  |  |  | X |

# PREMISSAS PARA O FORNECIMENTO

1. O cliente RODRIGO ROCHA SILVA deverá fornecer auxílio de seus conhecimentos quando requisitado pela equipe de desenvolvimento para execução do E-Commerce.
2. O cliente RODRIGO ROCHA SILVA também deverá dar feedbacks das entregas ainda a serem marcadas e as estragas já marcadas para polimento do E-Commerce.

# CONFIDENCIALIDADE

Este documento destina-se exclusivamente a RODRIGO ROCHA SILVA.

É vedada a cópia ou divulgação de seu conteúdo, no todo ou em parte, por qualquer processo ou meio, sem a expressa autorização da FATEC MOGI DAS CRUZES, bem como o uso para quaisquer outros fins.

# VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta será válida por 10 dias corridos, a contar da data de emissão.

Ressaltamos nosso interesse na prestação de serviços à RODRIGO ROCHA SILVA, assim como evidenciamos nossa capacidade tecnológica e experiência.

Estamos abertos a sugestões, e disponíveis para esclarecimento de eventuais dúvidas.

Mogi das Cruzes, 06 de setembro de 2020.